| 遂昌县山区经济发展项目规划表(2013-2017年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上报单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目 地点 | 项目单位 | 建设起止年月 | 总建设内容及规模 | 建设期总投资 |  |  |  | 2013年度 |  |  |  | 2014年度 |  |  |  | 2015年度 |  |  |  | 2016年度 |  |  |  | 2017年度 |  |  |  | 补助方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总投资 | 其中:省补资金 | 县财政 | 自筹 | 总投资 | 其中:省补资金 | 县财政 | 自筹 | 总投资 | 其中:省补资金 | 县财政 | 自筹 | 总投资 | 其中:省补资金 | 县财政 | 自筹 | 总投资 | 其中:省补资金 | 县财政 | 自筹 | 总投资 | 其中:省补资金 | 县财政 | 自筹 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 产业平台建设 | 农家乐游客接待和服务系统建设 | 相关乡镇（街道）村 | 县农办、相关乡镇（街道）村 | 2013.7-2017.12 | 1、农家乐精品区块的策划和规划设计；2、农家乐综合体的公共基础设施建设；3、农家乐专业村、特色村的共享性设施建设；4、部分农家乐精品区块污水收集管网铺设、农户改厕、污水处理设施建设等。 | 3000 | 1500 | 0 | 1500 | 600 | 300 |  | 300 | 600 | 300 |  | 300 | 600 | 300 | 0 | 300 | 600 | 300 | 0 | 300 | 600 | 300 |  | 300 | 直接补助 |  |
|  |  | 小计 | — | — | —— | —— | 3000 | 1500 | 0 | 1500 | 600 | 300 | 0 | 300 | 600 | 300 | 0 | 300 | 600 | 300 | 0 | 300 | 600 | 300 | 0 | 300 | 600 | 300 | 0 | 300 |  |  |
| 2 | 低丘缓坡开发 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | — | —— | —— | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 特色产业发展 | 生态有机农产品种养业基地建设 | 相关乡镇（街道）村 | 农业局、林业局等相关部门；相关乡镇村；各农业经营主体 | 2013.7-2017.12 | 1、基地基础设施建设奖励；2、新建种养业生产示范基地、设施农业连片基地建设贷款贴息或奖励；3、新技术、新品种的示范推广。 | 4660 | 1390 | 0 | 3270 | 380 | 110 |  | 270 | 1070 | 320 |  | 750 | 1070 | 320 | 0 | 750 | 1070 | 320 | 0 | 750 | 1070 | 320 | 0 | 750 | 直接补助、贴息、以奖代补 |  |
| 4 |  | 特色原材料加工业建设 | 相关乡镇（街道）村 | 农业局、林业局等相关部门；相关乡镇村；相关经营主体 | 2013.7-2017.12 | 1、加工基地公共服务型基础设施建设；2、新建加工基地建设贷款贴息或农产品精深加工，扶持以本县农产品为主要原料开发新产品及新建或技改农产品深加工项目奖励；3、农产品加工企业家创业奖励。 | 1600 | 480 | 0 | 1120 | 280 | 80 |  | 200 | 330 | 100 |  | 230 | 330 | 100 | 0 | 230 | 330 | 100 | 0 | 230 | 330 | 100 | 0 | 230 |  |  |
| 5 |  | 山区农林牧渔产品和农家乐乡村休闲旅游的直销服务业建设 | 相关乡镇（街道）村 | 县农办、农业局、林业局等相关部门；相关乡镇村；相关经营主体 | 2013.7-2017.12 | 1、农产品品牌建设奖励；2、农产品营销宣传奖励；3、扶持新型服务业发展（农家乐特色经营户（点）、电子商务等）。 | 1290 | 380 | 0 | 910 | 210 | 60 |  | 150 | 270 | 80 |  | 190 | 270 | 80 | 0 | 190 | 270 | 80 | 0 | 190 | 270 | 80 | 0 | 190 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 7550 | 2250 | 0 | 5300 | 870 | 250 | 0 | 620 | 1670 | 500 | 0 | 1170 | 1670 | 500 | 0 | 1170 | 1670 | 500 | 0 | 1170 | 1670 | 500 | 0 | 1170 |  |  |
| 6 | 科技研发和人才引进 | 本土特色人才培育和紧缺人才委培或引进 | 遂昌县 | 县委人才办 | 2013.7-2017.12 | 1、培育本土特色产业人才50名；2、培育新型服务业领军人才50名；3、定向培养或引进特色产业紧缺专业人才200名。 | 1700 | 500 | 0 | 1200 | 340 | 100 |  | 240 | 340 | 100 |  | 240 | 340 | 100 | 0 | 240 | 340 | 100 | 0 | 240 | 340 | 100 | 0 | 240 | 以奖代补 |  |
|  |  | 小计 | — | —— | —— | —— | 1700 | 500 | 0 | 1200 | 340 | 100 | 0 | 240 | 340 | 100 | 0 | 240 | 340 | 100 | 0 | 240 | 340 | 100 | 0 | 240 | 340 | 100 | 0 | 240 |  |  |
| 7 | 生态环境建设 | 重点区域小型污水处理 | 三仁乡坑口村、石练镇淤溪村 | 县农办；相关乡镇村。 | 2013.7-2014.12 | 部分农家乐特色村污水收集管网铺设、农户改厕、污水处理设施建设等 | 400 | 200 | 0 | 200 | 400 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 直接补助 |  |
| 8 |  | 生态及景观修复 | 黄沙腰镇黄石玄淤 | 浙江九龙山国家级自然保护区管理局 | 2013.7-2014.12 | 珍稀植物科普园建设：规模面积8000平方米，对国家重点保护植物（国家Ⅰ、Ⅱ级）、珍稀濒危植物，九龙山模式标本植物等进行迁地保护、栽培管理、挂牌科普；对科普园内进行环境改造修建路、桥等配套设施建设。 | 300 | 150 | 0 | 150 | 300 | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相关乡镇（街道）村 | 县农办、相关乡镇村； | 2014.1-2017.12 | 农家乐精品区块、特色村、专业村生态及景观修复 | 800 | 400 | 0 | 400 |  |  |  |  | 200 | 100 |  | 100 | 200 | 100 | 0 | 100 | 200 | 100 | 0 | 100 | 200 | 100 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 小计 | — | —— | —— | —— | 1500 | 750 | 0 | 750 | 700 | 350 | 0 | 350 | 200 | 100 | 0 | 100 | 200 | 100 | 0 | 100 | 200 | 100 | 0 | 100 | 200 | 100 | 0 | 100 |  | — |
| 合计 |  |  | — | —— | —— | —— | #### | 5000 | 0 | 8750 | 2510 | 1000 | 0 | 1510 | 2810 | 1000 | 0 | 1810 | 2810 | 1000 | 0 | 1810 | 2810 | 1000 | 0 | 1810 | 2810 | 1000 | 0 | 1810 |  | — |
| 注：1.各地可根据项目数量自行增减行数； 2.仅安排一年补助的项目，无需填列； 3.补助方式填直接补助、贴息、以奖代补等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |